Ministero della Giustizia

VERBALE

Meeting del 27/08/2026

Sommario

Partecipanti	3

Obiettivo dell’incontro	4

Use Case 3: Vincolo Area Download da Ares	4

Use Case 6: Monitoraggio Visualizzazione /TMP	4

Discussione e approfondimenti	5

Punti concordati	6

Riferimenti	6

Prossimi passi	6

Prossimo incontro	6

Allegati	6

# Partecipanti

- Marco Ramini

- Filippo Indaco

- Luca Dell’Isola

- Stefano di Napoli

- Cesarina Tretta

- Cristian Rei

- Andrea Simeoli

- Sara Mattacchione

- Simone Pirlo

- Fulvio Nicolò Giannone

# Obiettivo dell’incontro

Avvio delle attività inerenti agli interventi per il monitoraggio delle policy DLP attivate sui file provenienti da ARES in relazione a quanto descritto negli Use Case 3 e 6 individuati dal Cliente.

## Use Case 3: Vincolo Area Download da Ares

Lo use case è relativo al monitoraggio delle operazioni eseguite dall’utente sui documenti oggetto di download da ARES (es. ridenominazione, copia su chiavetta esterna, caricamento su server esterni (es. wetransfer, jumbo mail, etc…) così da consentire, in caso di necessità, controlli a posteriori).

## Use Case 6: Monitoraggio Visualizzazione /TMP

Lo use case è relativo al monitoraggio delle operazioni eseguite dall’utente sui documenti oggetto di visualizzazione "/TMP" da ARES (es. ridenominazione, copia su chiavetta esterna, caricamento su server esterni (es. wetransfer, jumbo mail, etc…) così da consentire, in caso di necessità, controlli a posteriori).

Premessa

Il presente documento è stato redatto in data 27/08/2026 a fine di tracciare tutti i punti discussi alla presenza dei partecipanti indicati.

# Discussione e approfondimenti

È stato riepilogato il contesto del Progetto, gli obiettivi e gli strumenti tecnologici previsti, in continuità con quanto già condiviso durante l’incontro di Kick-off. Sono state inoltre ribadite le tempistiche pianificate, finalizzate a una consegna parziale prevista per il 30/09/2026.

È stato chiarito che l’ambito di intervento non prevede il tracciamento delle attività registrate direttamente su ARES, bensì il monitoraggio delle operazioni eseguite sui file successivamente al loro download da ARES. Questo processo è necessario in quanto ARES non è in grado di rilevare le operazioni eseguite sui file una volta che questi sono stati scaricati e si trovano al di fuori dell’ambiente ARES, (copia su dispositivi esterni, l’invio tramite e-mail o il caricamento su server esterni ecc…), benché questo tipo di monitoraggio implichi l’utilizzo di due diverse console (dashboard presenti su ARES per i log delle attività relative all’applicativo stesso e dashboard Power Bi finalizzate al tracking di tutte le operazioni fuori dal sistema ARES su questi specifici files).

Le policy DLP che interessano gli use Case oggetto del Progetto saranno implementate attraverso la soluzione Microsoft DLP il quale riconoscerà file provenienti da ARES in base a metodi di classificazione descritti successivamente.

La prima proposta si basa su un’etichettatura di classificazione dei file tramite lo Information Protection Scanner di Purview, la quale però potrebbe essere eliminata o modificata; pertanto, è stata identificata una seconda proposta che implicherebbe uno specifico intervento su ARES per cui tutti i download effettuati possano essere indirizzati in specifici path oggetto di monitoraggio. Le due proposte sono entrambe plausibili e applicabili, quindi si può valutare di usare entrambi i criteri, anche se quella prioritaria è quella del monitoraggio dei folders.

Per quanto riguarda la prima metodologia, si configura necessario verificare che la modifica e/o rimozione dell’etichetta si tracciata dalla piattaforma Microsoft Purview.. A tal proposito sarà necessario un incontro di approfondimento con Microsoft per determinare quale approccio sia il più sicuro.

L’attività di etichettatura su MIP Scanner è già stata implementata ed è funzionante. Sarà però oggetto di verifiche per convalidare folders, estensioni dei file etichettati e tutto ciò che è propedeutico alle attività di questo progetto.

Il path di download di ARES sarà unico per tutti i download e univoco per utente ed è ancora in fase di definizione.

# Punti concordati

Si può quindi procedere all’avvio della fase di Assessment con gli elementi disponibili ad oggi. Sarà anche necessario ottenere il riferimento di un utente abilitato al download da ARES per la verifica della gestione dell’etichettatura e della cartella.

Al momento la pianificazione condivisa al kick off per il primo rilascio (parziale) del 30/09/2026 non dovrebbe subire variazioni. Potrebbero essere necessarie modifiche alle tempistiche qualora le MEV previste per settembre includeranno elementi impattanti alle attività di Mediatica o se dovessero sorgere ulteriori complicanze non emerse nell’incontro odierno.

# Riferimenti

# Prossimi passi

- Creazione delle utenze Mediatica necessarie agli accessi e agli sviluppi

- Meeting interno per verifiche ambiente AS-IS su Purview e Ares

- Meeting di approfondimento con Microsoft

# Prossimo incontro

| Data | Oggetto | Partecipanti |
| --- | --- | --- |
| 01/09/2026 ore 10.00 | - Verifica degli accessi - Analisi Ambiente AS-IS MIP Scanner e Purview - Definizione degli obiettivi | Team Mediatica, Team MdG ed eventualmente Accenture |

# Allegati